Утверждаю

«20» ноября 2013 г.

Директор ООО «Енисейлесстрой»

____________________

В.А. Сиделев

Размещены «20» ноября 2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ B ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением,

с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией

в Железнодорожном районе г. Красноярска по ул. Новосибирская - пер. Отважный - ул. Куйбышева»

II. Информация о проекте строительства.

| 2. Этапы и сроки реализации проекта | Этапы и сроки реализации проекта 1го этапа строительства (строительство жилого дома № 5 строение 1 и трансформаторной подстанции): Начало строительства - 12.2013 Подземная часть - 12.2013 – 03.2014 Каркас и кирпичная кладка наружных стен и перегородок этажей – 03.2014 – 04.2015 Устройство кровли – 05.2015 – 07.2015 Заполнение оконных проемов – 06.2014 – 06.2015 Остекление балконов – 04.2015 – 07.2015 Электромонтажные работы – 05.2015 – 11.2015 Монтаж ОВ и ВиК – 05.2015 – 11.2015 Отделочные работы – 05.2015 – 01.2016 Благоустройство и МАФ – 09.2015 – 02.2016 Окончание строительства - 03.2016 Этапы и сроки реализации проекта 2го этапа строительства (строительство жилого дома № 5 строение 2 и автостоянки № 1): Начало строительства - 09.2013 Подземная часть - 09.2013 – 12.2013 Каркас и кирпичная кладка наружных стен и перегородок этажей – 10.2013 – 10.2015 Устройство кровли – 05.2015 – 10.2015 Заполнение оконных проемов – 06.2015– 10.2015 Остекление балконов – 09.2015 – 12.2015 Электромонтажные работы – 07.2015 – 08.2016 Монтаж ОВ и ВиК – 06.2015 – 08.2016 Отделочные работы – 06.2015 – 08.2016 Благоустройство и МАФ – 06.2016 – 08.2016 Окончание строительства - 09.2016 |
| --- | --- |
| 10. Срок сдачи объекта в эксплуатацию и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1го этапа строительства: 1 кв. 2016 г., 31 марта 2016 г. 2го этапа строительства: 3 кв. 2016 г., 30 сентября 2016 г. |
| 11. Срок передачи объекта участнику долевого строительства | 1го этапа строительства: 30 июня 2016 г. 2го этапа строительства: 31 декабря 2016 г. |